IN 272..2016

### U m o w a - projekt

zawarta w dniu .2016 roku  pomiędzy Gminą Stęszew zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- Włodzimierza Pinczaka – Burmistrza Gminy Stęszew

a

- ………………..  zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§ 1. Umowa niniejsza została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania w dniu .2016 roku.

§ 2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem na ul. Granicznej w Witoblu oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji na podstawie opracowanego projektu.

- Wykonanie projektu o jakim mowa w ust. 1 obejmuje następujący zakres prac:

Opracowanie projektu obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni na długości 440 mb. wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 306 oraz budowę odwodnienia ulicy Granicznej w Witoblu.

- Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych /mapy sytuacyjno wysokościowe/ z wykonaniem mapy stanu prawnego.

- Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego na obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni na długości 440 mb. wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 306 oraz budowę odwodnienia do rowu na działce nr 113.

- Opracowanie i uzgodnienie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie ostatecznych pozwoleń wodnoprawnych – jeżeli wymagane,

- Opracowanie niezbędnych operatów oraz uzyskanie ostatecznych pozwoleń.

- Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

- Uzyskanie niezbędnych opinii właściwych organów, a także innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi.

- Uzyskanie zgody od właścicieli o możliwości przejścia inwestycji przez nieruchomości

/  wzór oświadczenia uzyskany od Zamawiającego /.

W przypadku jakichkolwiek trudności w uzyskaniu oświadczenia należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o powstałych trudnościach z tym związanych.

- Wypisy z rejestru gruntów.

- Uzyskanie ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji – jeżeli wymagane.

- Uzyskanie ostatecznej decyzji o oddziaływaniu inwestycji na środowisko – jeżeli wymagane.

- Opracowanie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej / SST / określającej wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem ulic - 2 egz. i 1 w wersji elektronicznej.

- Kosztorysy inwestorskie /wykonane metodą szczegółową z przedstawieniem dla każdej pozycji kosztorysowej RMS/  – 2 egz. i  1 egz. w wersji elektronicznej .

- Zestawienia i specyfikacje materiałowe – 2 egz.  i  1 egz. w wersji elektronicznej .

- Przedmiary robót – 2 egz..  i  1 egz. w wersji elektronicznej .

- Opracowanie i uzgodnienie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko na podstawie opinii i wytycznych właściwych organów – jeżeli wymagane.

- Opracowanie wytycznych planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  / BIOZ /– 2 egz.

i 1 egz. w wersji elektronicznej.

- Opracowanie projektu organizacji ruchu – 2 egz. i 1 w wersji elektronicznej.

- Opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót

zatwierdzonego przez właściwy organ – 2 egz. i 1 w wersji elektronicznej.

19)  Przeprowadzenie badań geotechnicznych warunków gruntowo wodnych.

20)  Pozostałe prace wynikające z przepisów Prawa Budowlanego.

21) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – jeżeli wymagane

lub zgłoszenie zamiaru budowy.

- Pełnienie nadzoru autorskiego / zakres prac zgodnie z obowiązującymi przepisami / bez dodatkowego wynagrodzenia /.

§ 3.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z zakresem określonym w istotnych warunkach zamówienia oraz w niniejszej umowie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami, Prawem Budowlanym, przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, technologii i materiałów oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w 5 egzemplarzach wraz z załącznikami w technice komputerowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w siedzibie Zamawiającego wraz z oświadczeniem o kompletności tych prac, z niezbędnymi operatami, opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, przedmiarem robót, zestawieniem materiałowym, kosztorysem ślepym i inwestorskim.

- Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami graficznymi zostanie wykonana w technice komputerowej w sześciu egzemplarzach i jeden egzemplarz w wersji elektronicznej z możliwością  rozpowszechniania.

- Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia przenieść na Zamawiającego w drodze odrębnej umowy przysługujące mu majątkowe prawo autorskie oraz zezwala Zamawiającemu wykorzystać projekt na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego i realizacji inwestycji.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie wykonanej dokumentacji jest protokół zdawczo odbiorczy po dokonaniu weryfikacji dokumentacji przez Zamawiającego, uwzględnieniu przez Wykonawcę wszystkich uwag Zamawiającego i podpisany przez obie strony.

§ 4. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w złożonej ofercie stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

§ 5. Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej o jakiej mowa w § 2 ust. 2 ustala się na dzień 31.12.2017 roku.

§ 6.1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie oferty Wykonawcy wybranej w wysokości: ……złotych brutto słownie: …będącej integralną częścią umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki w wysokości 6.000 zł płatnej do 31 grudnia 2016 r. Zaliczka zostanie zapłacona na podstawie zaliczkowej faktury VAT. Kwota zaliczki umniejszy wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe zostanie wypłacone Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury przelewem na konto Wykonawcy, po przekazaniu dokumentacji projektowej protokółem zdawczo-odbiorczym.

- Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół podpisany przez obie strony.

- Termin zapłaty wynosi 14 dni od dnia otrzymania faktury, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę. Fakturę należy wystawić na:

Gmina Stęszew

62-060 Stęszew ul. Poznańska 11

NIP 777 31 41 373

- Zakazuje się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 7. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i naliczenie kar zgodnie z § 9 niniejszej umowy.

§ 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

§ 9. 1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

  - przekroczenia daty terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 200,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia,

  - opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia w wysokości 100,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia liczonych od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za sam fakt istnienia wady istotnej w wysokości 1.000,00 złotych brutto,

  - za sam fakt istnienia wady nieistotnej w wysokości 500,00 złotych brutto,

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 4.000,00 złotych brutto.

  - należne Zamawiającemu kary potrącone będą z otrzymanych od Wykonawcy faktur bądź dochodzone w odrębnym postępowaniu.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - za zawinione opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 200,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po terminie w którym odbiór miał zakończony,

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 4.000,00 złotych brutto.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu całość wartości powstałych robót dodatkowych w trakcie realizacji inwestycji, będących wynikiem błędu Wykonawcy na etapie projektowania.

§ 11. Gwarancja

- Okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace ustala się na okres 36 miesięcy.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia przez Zamawiającego realizacji inwestycji budowy oświetlenia ulicznego na podstawie projektu o jakim mowa w § 2 umowy.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania usterek i wad ujawnionych po odbiorze dokumentacji.

- Wykonawca przystąpi do usuwania usterek i wad nie później niż 24 godz. od momentu zgłoszenia.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

- W przypadku nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie je na koszt  Wykonawcy przy pomocy innych podmiotów.

- Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone po upływie rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikająca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona na okres udzielonej gwarancji.

- Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność:

a) za fachowe, technicznie i technologicznie nienaganne,

b) zgodnie z najnowszym stanem techniki,

c) odpowiadające przyjętym zasadom sztuki budowlanej,

d) przepisom prawa,

e) zgodności z normami

wykonanie prac przez Wykonawcę.

- Gwarancją objęte są wszystkie prace wykonane na podstawie umowy, bez wzglądu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy.

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, wydatki i koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez  Wykonawcę lub jego Podwykonawcę.

- Do upływu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o zmianie swej siedziby.

§ 12. Wszelkie zmiany jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 14. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 15. Umowę niniejszą sporządzono w czterech równobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, po dwa dla każdej ze stron.

# Z a m a w i a j ą c y						W y k o n a w c a