Znak sprawy: IN 272.4.18.2015 roku

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Remont ul. Kuika w Trzebawiu w zakresie wykonania chodnika, odcinek 2
( od ul. Topolowej do ul. Spokojnej ) z materiału Wykonawcy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Nazwa Zamawiającego: Gmina Stęszew
reprezentowana przez: Burmistrza Gminy Stęszew
REGON:	631258520
NIP: 	777 31 41 373
Miejscowość:	62-060 Stęszew
Adres:	ul. Poznańska 11
Strona internetowa:	www.steszew.pl
Godziny urzędowania:	poniedziałek: od 9:00 do 16:00
        wtorek-piątek: od 7:00 do 15:00

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Urząd Miejski Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew

ZATWIERDZAM

Burmistrz Gminy Stęszew

    mgr inż. Włodzimierz Pinczak
###### Stęszew, dnia 19 .08.2015 roku

SPIS TREŚCI

Rozdział 1	Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone
     ogłoszenie o zamówieniu.
Rozdział 2	Opis przedmiotu zamówienia.
Rozdział 3	Oferty częściowe.
Rozdział 4	Oferty wariantowe.
Rozdział 5	Termin wykonania zamówienia.
Rozdział 6	Informacja o podwykonawcach.
Rozdział 7	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
Rozdział 8	Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Rozdział 9	Waluta w jakiej prowadzone będą rozliczenia związane z realizacją zamówienia.
Rozdział 10	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu spełniania tych warunków.
Rozdział 11	Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w prowadzonym postępowaniu.
Rozdział 12	Wadium.
Rozdział 13	Termin związania ofertą.
Rozdział 14	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
        przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej
do porozumiewania się z Wykonawcami.
Rozdział 15	Opis sposobu przygotowania ofert.
Rozdział 16	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Rozdział 17	Opis sposobu obliczania ceny.
Rozdział 18	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz
podanie znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Rozdział 19	Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Rozdział 20	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Rozdział 21	Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Rozdział 22	Inne informacje.
Rozdział 23	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.
Rozdział 24	Skróty.
Rozdział 25	Załączniki do SIWZ.

Rozdział 1.	Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.

1. Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
    nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
    1) Biuletyn Zamówień Publicznych,
    2) strona internetowa Zamawiającego: www.steszew.pl
    3) tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Rozdział 2.	Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:
Remont ul. Kuika w Trzebawiu w zakresie wykonania chodnika, odcinek 2
( od ul. Topolowej do ul. Spokojnej ) z materiału Wykonawcy.

45.23.32.52.0	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45.23.32.53-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

Lokalizacja:
Trzebaw, gmina Stęszew, powiat Poznański, województwo Wielkopolskie.

Zakres prac obejmuje roboty budowlano montażowe polegające na:

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych.	m	50,000
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.	m2	35,000
Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego.	m2	35,000
Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki.	m3	12,311
Roboty pomiarowe.	km	0,225
Przycięcie gałęzi drzew i krzewów.	ha	0,005
Roboty ziemne
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej wraz z wywozem.	m3	87,075
Usunięcie warstwy ziemi wraz z wywozem.	m3	145,125
Formowanie i zagęszczanie nasypów	m3	232,200
Krawężniki, obrzeża
Rowki pod krawężniki, obrzeża i ławy	m	530,500
Ława betonowa, beton C12/15	m3	27,760
Krawężnik betonowy 10x25cm	m	61,000
Krawężnik betonowy 15x30cm	m	157,000
Obrzeże betonowe 8x30cm	m	312,500
Nawierzchnia chodnika
Profilowanie i zagęszczenie podłoża.	m2	363,000
Chodnik z szarej kostki betonowej gr. 60 mm,	m2	363,000
Nawierzchnia zjazdów
Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	24,000
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - grub 15 cm.	m2	24,000
Nawierzchnie z kolorowej kostki brukowej grub 8 cm.	m2	24,000
Elementy odwodnienia
Ława betonowa	m3	0,540
Krawężnik betonowy 15x30cm	m	15,000
Chodnik z płyt betonowych 50x50x7 cm	m2	3,000
Ściek drogowy korytkowy	m	12,000
Roboty ziemne	m3	34,500
Podłoża z materiałów sypkich, gr. 15cm	m2	25,000
Obsypka z materiałów sypkich, gr. 15 cm	m2	22,500
Studzienki ściekowe uliczne z osadnikiem bez syfonu	szt.	2,000
Przykanaliki z rur PVC o śr. 200mm	m	20,000
Kanały z rur PVC o śr. 315mm	m	15,000
Kształtki kanalizacyjne	szt.	4,000
Ręczne zasypywanie wykopów	m3	33,420
Mur oporowy prefabrykowany
Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	40,500
Warstwa odsączająca wraz z zagęszczeniem, gr. 10cm	m2	40,500
Podbudowa betonowa z betonu C12/15, gr. 10cm	m2	40,500
Ścianki oporowe wys. 50cm, na podłożu z B7,5	m	81,000
Roboty towarzyszące
Balustrada ochronna U-11a	m	81,000
Remont cząstkowy chodników	m2	30,000
Słupki do znaków drogowych	szt.	3,000
Znaki	szt.	5,000
Przestawienie istniejącego ogrodzenia wokół pomnika	m	16,000
Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych	m2	198,000
Budowa ogrodzenia- siatka i słupki z rozbiórki	m2	198,000
Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	1,000
Wymiana pokrywy żelbetowej na żeliwną	szt.	1,000
Demontaż słupa
Demontaż słupów o masie do 300 kg	szt.	1,000
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki	m3	0,12
Demontaż i ustawienie pomnika
Demontaż pomnika M. Kuika	m3	7,462
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki	m3	7,462
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15cm	m2	4,000
Roboty ziemne wraz z wywozem	m3	1,000
Podłoża z materiałów sypkich, gr. 15cm	m2	1,000
Stopy fundamentowe z betonu C16/20	m3	0,800
Montaż pomnika z kamienia	m3	1,000
Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	4,000
Chodniki z szarej kostki betonowej gr. 6 cm	m2	4,000
Rowki pod obrzeża i ławy	m	8,000
Ława betonowa, beton C12/15	m3	0,320
Obrzeże betonowe 8x30cm	m	8,000
Mijanki
Cięcie mechaniczne nawierzchni asfaltowej	m	50,000
Wykonanie koryt, gł. 43cm	m2	93,380
Roboty ziemne	m3	40,153
Rowki pod krawężniki i ławy	m	52,000
Ława betonowa, beton C12/15	m3	3,640
Krawężniki betonowe 15x30, zatopione	m	52,000
Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	93,380
Warstwa odsączająca, gr. 15cm	m2	93,380
Podbudowa z kruszywa łamanego	m2	84,420
Warstwa wiążąca AC16W, gr. 4cm	m2	80,000
Warstwa ścieralna AC11S, gr. 4cm	m2	80,000
Konstrukcja nawierzchni asfaltowej
Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	2,100
Rozebranie krawężników betonowych	m	30,000
Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki.	m3	2,100
Montaż wpustu
Roboty ziemne	m3	13,500
Podłoża z materiałów sypkich, gr. 15cm	m2	5,000
Studzienki ściekowe uliczne z osadnikiem bez syfonu	szt.	1,000
Przykanaliki z rur PVC o śr. 200mm	m	10,000
Ręczne zasypywanie wykopów	m3	13,243
Krawężniki, obrzeża
Rowki pod krawężniki, obrzeża i ławy	m	60,000
Ława betonowa, beton C12/15	m3	4,200
Krawężnik betonowy 15x30cm- nowy	m	30,000
Krawężnik betonowy 15x30cm- z rozbiórki	m	30,000
 Konstrukcja poszerzenia
Roboty ziemne	m3	95,700
Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	330,000
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - grub 15 cm.	m2	330,000
Mechaniczne czyszczenie podbudowy kamiennej	m2	330,000
Skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m2	330,000
Podbudowa z mieszanki min.- bit. AC16P, gr. 9cm	m2	330,000
Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr, 5cm	m2	115,000
Mechaniczne czyszczenie podbudowy asfaltowej	m2	445,000
Skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową	m2	445,000
Warstwa ścieralna z mieszanek min.-asf., gr. 5cm	m2	445,000

Pozostałe prace zgodnie z przedmiarem robót oraz uporządkowanie terenu po zakończonych pracach.

Ponadto zakres prac obejmuje:
1) sporządzenie operatu kolaudacyjnego – 3 egzemplarze, na który składa się:
   a) Dokumentacja powykonawcza:
     b) Obsługa geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją powykonawczą – mapy kpl. 5,000
     c) Atesty na materiały i prefabrykaty,
 2) Protokóły odbioru robót.
 3) wymagane dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i sprawdzeń,

Technologia wykonania prac:

1. Prace związane z wykonaniem inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami BHP oraz wiedzą techniczną.
2. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz być zgodne z Polskimi Normami. Ponadto każdy zastosowany materiał należy uzgodnić z Zamawiającym oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego, brak w/w uzgodnienia skutkować będzie wymianą na odpowiedni, koszt wymiany w pełni poniesie Wykonawca. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrąci poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych.
Jeżeli w dokumentacji , przedmiarze lub specyfikacji występują wskazania materiałowe na konkretnego producenta / nazwy producentów i produktów / należy odczytywać je jako przykładowe służące tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych niż zakładane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej.
Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały.
1. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z placem budowy/robót i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.
2. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy/robót w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.
3. Teren okoliczny oraz ruch pieszy i kołowy należy w sposób trwały zabezpieczyć przed oddziaływaniem robót.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu plan BIOZ nie później niż w ciągu 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia robót;

Rozdział 3.	Oferty częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział 4.	Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 5.	Termin wykonania zamówienia i okres gwarancji.

1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie:
    najpóźniej do dnia 15.12.2015 roku.
2. Wymagany okres gwarancji minimum 60 miesięcy od zrealizowania zamówienia – okres gwarancji
    liczony będzie od daty odbioru przedmiotu umowy i podpisaniu protokółu końcowego.

Rozdział 6.	Informacja o podwykonawcach.

1. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest
    wskazać w ofercie zakres tych prac.
2. W przypadku udziału Podwykonawców i dalszych Podwykonawców w realizacji zamówienia
    Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy podać Zamawiającemu nazwy
    i adresy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, a przy złożeniu faktury i rozliczaniu robót,
    które zostały w całości lub w części wykonane z udziałem Podwykonawcy lub dalszego
    Podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
    1) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że Podwykonawca otrzymał należne wynagrodzenie
        za wykonane roboty,
    2) pisemne oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu należności z tytułu wykonanych robót,
    3) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dalszy Podwykonawca otrzymał należne
        wynagrodzenie za wykonane roboty,
    4) pisemne oświadczenie dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należności z tytułu wykonanych
        robót,
3. W przypadku niedostarczenia wymienionych dokumentów Zamawiający uprawniony jest do
    wstrzymania płatności należności Wykonawcy za odebrane roboty do czasu otrzymania tych
    dokumentów.
4. W przypadku powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o udziale Podwykonawców lub dalszych
    Podwykonawców w realizacji zamówienia publicznego Zamawiający na prawo zarządzać
    dokumentów określonych w pkt 2.
    Do procedury wszczętej w ten sposób mają zastosowanie zapisy pkt 2.
5. Zapisy punktu 2 mają zastosowanie przy rozliczaniu faktur częściowych i faktury końcowej.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić
    poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni
    od jej zawarcia.
    Umowy muszą określać zakres prac, wysokość wynagrodzenia i warunki zapłaty.
    Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia i sprzeciw do przedstawionych umów.
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
    o podwykonawstwo jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego przedłożyć
    Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo
    w terminie 7 dni od jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
    zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
8. W przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaniechają
    poinformowania Zamawiającego o powierzeniu realizacji podwykonawcom lub dalszym
    podwykonawcom części zamówienia, a Zamawiający poniesienie z tego tytułu szkodę lub będzie
    zobowiązany do zapłacenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia
    za wykonane prace, to Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązani
    będą do zwrotu Zamawiającemu wszelkich powstałych i uregulowanych zobowiązań, kosztów,
    szkód, wynagrodzeń itp.

Rozdział 7.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

      1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
   2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
   3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
   4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
   5) spółkę cywilną należy traktować jako Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Składając ofertę wspólnie, przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:

1) dwa podmioty występujące wspólnie składają oferty zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień
       publicznych
   2) wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) oferta,
1. oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 ustawy
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o
      art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
1. odpis z właściwego rejestru albo oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
2. wykaz wykonanych robót budowlanych podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub
      Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
        budowlanej i prawidłowo ukończone składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.

Rozdział 8.	Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
        Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 4 i 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

Rozdział 9.	Waluta, w jakiej będą dokonywane rozliczenia związane z realizacją zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w polskich złotych

Rozdział 10.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania	tych warunków ( art. 22.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ). )

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
  1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
        prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
     3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
        zamówienia,
  4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

    Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
    do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
    niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
    Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
    tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
    zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
    wykonania zamówienia.
    Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarne z wykonawcą za szkodę
    Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
    zasobów nie ponosi winy.
    Zobowiązanie musi być załączone do oferty.
2. Spełniające warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Spełniające warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz dostarczą dokumenty
    i oświadczenia określone w SIWZ.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych
    przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, wg formuły „ spełnia – nie spełnia”
    Oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
    dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz uzupełnienia dokumentów i błędów dotyczących
    warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała zasadom
    określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków
    zamówienia i zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.
4. Zamawiający może w trakcie oceny ofert wymagać od Wykonawców, aby przedstawili / wyjaśnili /
    kalkulacje kwot zawartych w cenach jednostkowych.
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych
przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia wymagane warunki.
Na dowód spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oświadczenie
z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 i nr 5 do SIWZ)
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty, wymaganych przez Zamawiającego.
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych
przez Wykonawcę dokumentów.
Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia wymagane warunki.
Na dowód spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w wykazie robót budowlanych wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy lub remontu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz budowy lub remontu chodnika z kostki brukowej (załącznik Nr 4 do SIWZ )
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o informacje
     zawarte w dokumentach dołączonych do oferty, wymaganych przez Zamawiającego.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku
Na dowód spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oświadczenie
z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( zał. nr 5 do SIWZ ).Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty, wymaganych przez Zamawiającego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny na podstawie załączonego do oferty dokumentu.
Na dowód spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oświadczenie
z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( zał. nr 2 do SIWZ ).
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty, wymaganych przez Zamawiającego.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Rozdział 11.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
        udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie.
###### Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Oferta sporządzona na piśmie musi spełniać następujące warunki i zawierać:
 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

1.  Wykaz robót budowlanych w którym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykonanie co
     najmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy lub remontu nawierzchni jezdni z betonu
     asfaltowego oraz budowy lub remontu chodnika z kostki brukowej (załącznik Nr 4 do SIWZ )
     ( określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie
     lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub
     wykonanych nienależycie )
2.  Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
     wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
     o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada dokumenty
     dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował Wykonawca.
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
 gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku
 podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
  1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  1. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy.

Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
2. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
     1. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
        2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
        kapitałowej. ( załącznik Nr 6 do SIWZ ).

Inne dokumenty.

1. Formularz oferty z oferowaną ceną netto i brutto wraz z kosztorysem ofertowym.
     Uwaga: Zaleca się wykorzystanie przekazanego formularza oferty.
     Dopuszcza się formularz oferty przygotowany przez Wykonawcę pod warunkiem, że będzie
     on zgodny co do treści z formularzem określonym przez Zamawiającego.
###### Dołączenie do oferty formularza o innej treści niż określony w SIWZ oraz niewypełnienie
###### wszystkich pozycji formularza ofertowego skutkować może odrzuceniem oferty.
2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
     publicznych.
3. Wykonawca musi pisemnie wskazać w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
      podwykonawcom.

Rozdział 12.	Wadium

Nie jest wymagane.

Rozdział 13.	Termin związania z ofertą.

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
    Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
    z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
    zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,
    nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3 .Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
    ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony
    okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze
    oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
    wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu
    związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

Rozdział 14.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
  oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osoby
        uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami.

  1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
      przekazywane będą w formie:
1) pisemnej,
2) faksem (nr) 61 81 97 141
3) drogą elektroniczną adres: przetargi@steszew.pl
    przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie
      – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
  3. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ.
      We wniosku należy podać:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu, e-mail,
3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących
     niniejszego postępowania,
4) znak postępowania
 4. SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski Gminy Stęszew
     ul. Poznańska 11 pokój nr 9 w godzinach urzędowania Zamawiającego / po uprzednim zamówieniu /
     lub otrzymać drogą elektroniczną zgłaszając zapotrzebowanie na adres: przetargi@steszew.pl
 5. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji
     istotnych warunków zamówienia w terminie nie późniejszym niż do końca dnia, w którym upływa
     połowa wyznaczonego terminu składania ofert za pomocą poczty elektronicznej
     przetargi@steszew.pl, faksu / potwierdzając pisemnie / lub pisemnie drogą pocztową.
 6. Jednocześnie, Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji elektronicznej
      na w/w adres:
 7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych
      Warunków Zamówienia.
      Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert.
      W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie
      internetowej Zamawiającego.
      Dokonana zmiana treści SIWZ stanie się jej integralną częścią.
  8. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny będzie
       do­datko­wy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania
       ofert i poinformuje o tym wykonawców, na stronie internetowej.
   9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie
       treści SIWZ.
 10. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
       Henryk Racki – inspektor ds. przygotowania inwestycji i zamówień publicznych.
       telefon 61	81 97 141	fax 61 81 97 141
       od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00

Rozdział 15. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Opakowanie i adresowanie oferty:
    Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym
    i opisanym:
    Adresat:

Urząd Miejski Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew

OFERTA

Remont ul. M. Kuika w Trzebawiu

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
03.09.2015 roku godz. 10:15

Uwaga:
Do oferty należy załączyć opakowanie, które powinno posiadać adres i nazwę Wykonawcy,
aby można ofertę odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

2. Podpisy:

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1. Osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym
    zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności
    gospodarczej lub Pełnomocnika,
2. W przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby
    posiadające Pełnomocnictwo.

3. Forma dokumentów i oświadczeń:

1. Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226,
poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów
są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty,
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim
4. W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.
5. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

4.Tajemnica przedsiębiorstwa:

1. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
     przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
     nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone
     klauzulą Nie udostępniać – Tajemnica Przedsiębiorstwa.
     Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
     O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania
     Ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.
     Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
     Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
     informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
     posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania
     w celu zachowania ich poufności.
     Informacja stanowi tajemnice przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
     1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada
        wartość gospodarczą,
     2) nie została ujawniona do wiadomości,
     3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
     Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),
2. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy
     przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

5. Informacje pozostałe:

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
3. Oferta musi być sporządzona:
 1) w języku polskim,
 2) w formie pisemnej.
4. Wykonawca, oprócz oświadczeń i innych dokumentów, o których mowa wcześniej w SIWZ
      jest zobowiązany załączyć do swojej oferty:
  1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, przez osoby uprawnione do reprezentowania
       podmiotu lub za dowodem pełnomocnictwa - osoby upoważnione
  2) dowód wniesienia wadium w należytej formie i wysokości /nie jest wymagane/.

6. Zaleca się, aby:

1. Ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były
     parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą
     Pełnomocnictwo.
2. Każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona
     kolejnymi numerami,
3. Kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może
       stanowić odrębną część oferty),
4. Oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ..

7. Zmiana / wycofanie oferty:

1. Zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub
        wycofać ofertę,
2. O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed
     upływem terminu składania ofert,
3. Pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczając
     odpowiednio „Zmiana oferty” / „Wycofanie oferty”,
4. Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby
     podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

8. Zwrot oferty bez otwierania

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.
Do oferty należy załączyć opakowanie, które powinno posiadać adres i nazwę Wykonawcy,
aby można ofertę odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

Rozdział 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski Gminy Stęszew,
    62-060 Stęszew ul. Poznańska 11 pokój nr 3,
    w terminie do dnia 03.09.2015 roku, godz. 09.00.
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina).
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Gminy Stęszew,
    62-060 Stęszew ul. Poznańska 11 pokój nr 23
    dnia 03.09.2015 roku, godz. 10.15
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
    sfinansowanie zamówienia.
6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,
    a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji zawartych
    w ofertach.
7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy
    nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
8. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Rozdział 17. Opis sposobu obliczania ceny.

I. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania dokumentacji przetargowej, S.I.W.Z, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
   Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacji
   zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót, w tym m.i. podatek VAT, upusty, rabaty.
   Wykonawca określi, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego
   przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza
   (do dwóch miejsc po przecinku).
   Cena całkowita i ceny jednostkowe nie będą podlegały waloryzacji.

II.W obliczeniu ceny ofertowej Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić:

Koszty bezpośrednie:

1. Koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmującej
     płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac.
3. Koszty użycia wszelkiego sprzętu budowlanego i środków transportu, niezbędnych do wykonania
     danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy,
     jego montaż i demontaż po zakończeniu robót.

Koszty ogólne:

1. Koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników niezależnie od płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające.
2. Koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych jako środki nietrwałe.
3. Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót / oznakowanie, ogrodzenie /, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych.
4. Koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy/robót.
5. Opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy/robót oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu.
6. Koszty badań jakości, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacji łącznie z wykonaniem badań i prób na dodatkowe żądanie Zamawiającego.
7. Koszty uporządkowania terenu budowy/robót po zakończeniu i wykonaniu robót.
8. Wszystkie inne, niewymienione ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
9. Koszty opłat składowiskowych związanych z odwozem i składowaniem urobku.
10. Koszty zapewnienia łączności dla potrzeb budowy/robót.

III. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje robót opisanych w formularzu ofertowym, brak wyceny chociażby jednej pozycji skutkować może odrzuceniem oferty.
      Formularz ofertowy pełni rolę informacyjno pomocniczą i kontrolną, aby Zamawiający miał możliwość stwierdzenia czy Wykonawca określając cenę ryczałtową za całość zamówienia celowo nie zaniżył wyceny materiałów lub poszczególnych pozycji lub całkowicie ją pominął nie zachowując zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich Wykonawców.
      Załączony do SIWZ formularz ofertowy należy traktować jako element dodatkowy, pomocniczy
      i kontrolny.

IV Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
     wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
     z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
     w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen
     wszystkich złożonych ofert Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie
     dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
     Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

Rozdział 18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Cena ofertowa – znaczenie 97 pkt

97 ( 97 - max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Oznaczenia:
Pw1 - ilość punktów przyznanych Wykonawcy za cenę
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w badanej ofercie

Gwarancja - znaczenie 3 pkt

60 m-cy (minimalny okres wymagany przez Zamawiającego)	0 pkt
72 m-ce	1 pkt
84 m-ce i więcej	3 pkt

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

O wyniku przetargu Zamawiający powiadomi poprzez:

1. Zamieszczenie ogłoszenia o wyborze oferty na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie i na stronie
    internetowej.
2. Wysłanie zawiadomienia wszystkim Wykonawcom.
3. W zawiadomieniu określony zostanie termin i miejsce podpisania umowy.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony
    w art. 94 ustawy.
5. Umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania z ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże
    Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania z ofertą, a Wykonawca
    wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w SIWZ i złożonej ofercie.
6. Przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
    ( nie jest wymagane)

Rozdział 20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Nie jest wymagane.

Rozdział 21. Istotne postanowienia umowy.

Dopuszcza się zmiany w umowie w następujących przypadkach:

1.Terminy wykonania zadania przedłuża się:
1. niesprzyjające warunki atmosferyczne nie pozwalające na realizację robót dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych,
2. wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
    Przedłużenie terminu wykonania robót nastąpi o tyle dni, ile trwała przeszkoda w ich wykonaniu bez
    możliwości ubiegania się o odszkodowanie przez Wykonawcę.
    Podstawą do przesunięcia terminu jest wniosek Wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji zadania,
    zatwierdzony przez Zamawiającego
2. Zmiana i wprowadzenie dodatkowych Podwykonawców:
1. których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający.
2. wprowadzenie dodatkowych Podwykonawców
    Wykonawca może wprowadzić Podwykonawcę na teren budowy/robót po spełnieniu warunku
    uzyskania akceptacji Zamawiającego.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, a ewentualne
    zamówienia dodatkowe zostaną udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
4. Uzasadnieniem może być jedynie:
1. prawidłowa realizacja przedmiotu umowy,
2. zapewnienie jakości
3. obniżenie kosztów przy zachowaniu tych samych lub lepszych parametrów technicznych i jakościowych.
Ogólny projekt umowy może ulec modyfikacji.

Rozdział 22. Inne informacje.

Nie przewiduje się:
1. Zawarcia umowy ramowej,
2. Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3. Wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
5. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty
    i podpisania umowy.

Obowiązki uczestnika przetargu oraz informacje dodatkowe.

1. Uczestnik przetargu zobowiązany jest do uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy na wykonanie robót.
2. Uczestnicy przetargu będą ponosić wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Strona Zamawiająca nie będzie odpowiedzialna i nie poniesie żadnych kosztów spowodowanych wydatkami lub stratami poniesionymi przez uczestnika przetargu , ani żadnymi innymi aspektami związanymi z przygotowaniem oferty.
3. Uczestnicy przetargu będą odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się z dokumentacją przetargową, oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych i wszystkich warunków, obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty, lub na wykonanie robót. W przypadku jeśli uczestnik przetargu zwycięży, żadne żądania zmian wartości oferty motywowane błędami lub przeoczeniami w spełnieniu w/w obowiązków nie będą brane pod uwagę.
4. Udostępnianie ofert odbywać się będzie po otwarciu ofert, na postawie pisemnego wniosku
      Wykonawcy o ich udostępnienie złożonego.
      Zamawiający wyznaczy termin udostępnienia ofert.

Rozdział 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów cytowanej wyżej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środkami ochrony prawnej są: odwołanie oraz skarga do sądu.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
      podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający
      jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. W związku z faktem, iż niniejsze postępowanie jest prowadzone w rybie przetargu nieograniczonego i jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
      2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
      3) odrzucenia oferty odwołującego.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
      opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
      kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Przepisy dotyczące odwołania znajdują się w Dziale VI Środki ochrony prawnej Rozdział 2 Odwołanie, art. 180 – 198 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego, właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
11. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga
      kasacyjna.
12. Przepisy dotyczące skargi do sądu znajdują się w Dziale VI Środki ochrony prawnej,
      Rozdział 3 Skarga do sądu, art. 198a – 198g ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział 24. Skróty.

SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Rozdział 25. Załączniki do SIWZ.

Załącznik Nr 1	Formularz oferty
Załącznik Nr 2	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Załącznik Nr 3	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Załącznik Nr 4	Wykaz robót
Załącznik Nr 5	Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach
Załącznik Nr 6 Informacja dotycząca przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Załącznik Nr 7	Przedmiar robót, kosztorys ofertowy.
Załącznik Nr 8	Projekt umowy

Wszystkie załączniki do SIWZ są jej integralną częścią.

        Osoba sporządzająca:	Osoba weryfikująca

### Załącznik Nr 1 do SIWZ
### FORMULARZ OFERTY
Nazwa i adres firmy

        Gmina Stęszew
        ul. Poznańska 11
        62-060 Stęszew

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu z dnia _______________________________________ na:

 _________________________________________________________________________________

    1.Oferuję wykonanie zamówienia za cenę złotych:

    netto ____________________słownie:________________________________________________

  ________________________________________________

    brutto ____________________słownie:_______________________________________________

  ________________________________________________

     Oświadczam, że oferowana cena nie ulegnie zmianie i zawiera wszystkie koszty związane
     z realizacją przedmiotu zamówienia łącznie z podatkami VAT oraz pracami, które są konieczne
  do zrealizowania zamówienia.
  2.Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją
     przetargową i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje niezbędne do
     przygotowania oferty.
  3.Oświadczam, że oferowana cena obejmuje pełen zakres prac zawartych w dokumentacji
     przetargowej.
  4.Oświadczam, że uważam się związany z niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
     istotnych warunków zamówienia.
  5.Oświadczam, że zawarty w SIWZ ogólny projekt warunków umowy został przeze mnie
     zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach,
  w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz akceptujemy termin realizacji
  przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego.
  6.Termin wykonania zamówienia: ___________________________________________________.
  7.Okres gwarancji na wykonane prace: ___________________________________________ m-cy.
  8.Upoważnione osoby do podpisania oferty i umowy:
        imię i nazwisko	zajmowane stanowisko

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

  9.Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o zamówienie i brak jest podstaw do
      wykluczenia z postępowania o zamówienie.

10.Oświadczam, że zamówienie zostanie wykonane: / niepotrzebne skreślić /.
     - własnymi siłami;
     - przy udziale podwykonawców / należy wskazać części zamówienia, której wykonanie Wykonawca
       powierzy podwykonawcom /.
       ______________________________________________________________________________
       ______________________________________________________________________________
       ______________________________________________________________________________
       ______________________________________________________________________________
       ______________________________________________________________________________
       ______________________________________________________________________________
       ______________________________________________________________________________
       ______________________________________________________________________________
       ______________________________________________________________________________

11.Osoba do kontaktów z Zamawiającym: ________________________________________________
     telefon:_____________________________ fax: _________________________________________

      email:___________________________________________________________________________

12.Załącznikami do oferty są:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

...…..................., dnia ................... roku ……….....................…..…………………………………
  Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do składania
        oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

  Załącznik Nr 2 do SIWZ

_______________________________
        Nazwa i adres Wykonawcy

Dotyczy:

Remont ul. M. Kuika w Trzebawiu

OŚWIADCZENIE Z ART. 22 UST. 1

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
  1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
        prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
     3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
        zamówienia,
  4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

...…..................., dnia ................... roku ……….....................…..…………………………………
  Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do składania
        oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Załącznik Nr 3 do SIWZ

_______________________________
        Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
W TRYBIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Remont ul. M. Kuika w Trzebawiu

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia Nas z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Jednocześnie stwierdzam, że jestem świadom odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Art. 233 § 2, Art. 297 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 1997, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

...…..................., dnia ................... roku ……….....................…..…………………………………
  Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do składania
        oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

_______________________________
        Nazwa i adres Wykonawcy

Przetarg:
Remont ul. M. Kuika w Trzebawiu

# WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Lp.	Przedmiot zamówienia	Całkowita / wartość brutto / roboty budowlanej / w PLN	Termin realizacji		Nazwa Zleceniodawcy
			Data / rozpoczęcia	Data / zakończenia

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub
złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w wykazie robót budowlanych wykonanie co najmniej jednej roboty
budowlanej budowy lub remontu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz budowy lub remontu chodnika z kostki brukowej (załącznik Nr 4 do SIWZ ) oraz załączyć dokument potwierdzający, że roboty budowlane wykonano w sposób należyty oraz zostały zrealizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

...…..................., dnia ................... roku ……….....................…..…………………………………
  Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do składania
        oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

  Załącznik Nr 5 do SIWZ

_______________________________
        Nazwa i adres Wykonawcy

Oświadczenie

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Remont ul. M. Kuika w Trzebawiu

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

...…..................., dnia ................... roku ……….....................…..…………………………………
  Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do składania
        oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

  Załącznik Nr 6 do SIWZ

_______________________________
        Nazwa i adres Wykonawcy

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Remont ul. M. Kuika w Trzebawiu

Informuję/my, że

nie należę/my
należę/my
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

...…..................., dnia ................... roku ……….....................…..…………………………………
  Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do składania
        oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy