IN 272..2017

Umowa- projekt

zawarta w dniu .2017 roku pomiędzy Gminą Stęszew zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Włodzimierza Pinczaka – Burmistrza Gminy Stęszew

a

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§ 1    Umowa niniejsza została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania w dniu

§ 2.1  Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu pomieszczeń w budynku UMG Stęszew z materiału Wykonawcy

2. Zakres prac obejmuje:

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych                                   30,000 m

1.2 Demontaż korytek instalacyjnych płaszczowych o średnicy do 29 mm                              30,000 m

1.3 Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych                                       5,000 szt.

1.4 Demontaż łączników w obudowie o natężeniu prądu do 25 A.                                          13,000 szt.

1.5 Rozebranie odbojnic ściennych ze sklejki drewnianej                                                        42,500 m2

2 ROBOTY BUDOWLANE

2.1 Zabezpieczenie miejsca remontu folią 10                                                                           216,70 m2

2.2 Uzupełnienie tynków wewnętrznych 						        6,000 m2

2.3 Ręczne usuwanie starej farby z tynków						    494,800 m2

2.4 Przygotowanie starego podłoża, poprzez oczyszczenie mechaniczne		    494,800 m2

2.5 Przygotowanie starego podłoża – gruntowanie					    494,800 m2

2.6 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach						    494,800 m2

2.7 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym				       41,700 m

2.8 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe grubość 3 mm					    494,800 m2

2.9 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem ,farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z suchych

tynków – sufity                                                                                                                        216,700 m2

2.10 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z suchych tynków – ściany                                                                                                                      281,200 m2

2.11 Dodatek za każde dalsze malowanie z gruntowaniem, farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z suchych tynków – ściany                                                                             		    281,200 m2

2.12Tynki mozaikowe na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych                             213,600 m2

2.13 Malowanie farbą olejną chlorokauczukową dwukrotne ościeżnic stalowych                      60,000 m

2.14 Mycie po robotach malarskich                                                                                        210,670 m2

2.15 Mycie po robotach malarskich drzwi pozostałych typów                                                  20,016 m2

2.16 Osłony na grzejniki szczeblinowe,sosnowe (z.11/92)                                                         4,500 m2

2.17 Lakierowanie osłon na grzejniki (z.11/92)                                                                           4,500 m2

2.18 Wymiana płytek okładzinowych ściennych o wymiarach 30x30 cm                                    4,300 m2

3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1 Demontaż i montaż istniejącej sieci strukturalnej 					       1,000 kpl.

3.2 Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2                                                     4,000 m

3.3 Łączniki instalacyjne natynkowo-wtynkowe w puszkach szczękowych                             13,000 szt.

3.4 Montaż na gotowego podłoża gniazd wtyczk.p/t z uziemieniem                                          5,000 szt.

3.5 Montaż na gotowym podłożu opraw LED, zawieszanych kwadratowych 4x10W              22,000 kpl.

Prace budowlane w budynku UMG Stęszew, prowadzone będą po każdorazowym uzgodnieniu godzin. Prace rozbiórkowe wyłącznie po godz. 15.

Wszelkie prace muszą być wykonane zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacją postępowania.

3. Ponadto zakres prac obejmuje sporządzenie operatu kolaudacyjnego – 2 egzemplarze, na który składa się:

- Dokumentacja powykonawcza - atesty na materiały,

- Protokóły odbioru robót.

- Wymagane dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i sprawdzeń, Wykonawca wykona wszelkie niezbędne prace dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 3  Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

- dokumentacji postępowania,

- zaproszeniu do złożenia oferty,

- złożonej ofercie

- kosztorysie ofertowym

stanowiących integralne części niniejszej umowy.

§ 4.1 Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień .2017 r.

2.Termin zakończenia całego zakresu robót objętego umową ustala się do dnia 28.04.2017 r.

§ 5.1.Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie oferty Wykonawcy wybranej w drodze postępowania w wysokości:  złotych brutto słownie: brutto będącej integralną częścią umowy.

2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi:

- protokół odbioru końcowego

3. Fakturę należy wystawić:

Gmina Stęszew

62-060 Stęszew ul. Poznańska 11

NIP 777 31 41 373

4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.

5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić otrzymaną fakturę w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

6. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 6. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- urządzenia terenu robót,

- oznakowania terenu robót,

- ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi od odpowiedzialności cywilnej,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń infrastruktury oraz innych w toku realizacji umowy, naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt i własnymi siłami,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót,

- zapewnić na terenie robót należyty ład, porządek, przestrzegać przepisy bhp i ppoż, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymania ich w należytym stanie,

- zapewnienia łączności dla potrzeb remontu we własnym zakresie i na własny koszt,

- uporządkowania terenu robót, doprowadzenie do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i przekazanie go inwestorowi najpóźniej w dniu odbioru końcowego.

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

a)  pisemnego informowania Inwestora o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres oraz szacunkową ich wartość,

b)  pisemnego informowania Inwestora o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienia planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy z Inwestorem przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegającym zagrożeniom.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie roboty, które wykonuje przy udziale podwykonawców.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych w okresie od przekazania placu robót, aż do odbioru końcowego.

- Wykonawca zapoznał się z dokumentacją postępowania i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń oraz oświadcza, że wszystkie prace zostały wycenione.

- Wykonawca będzie wykonywał roboty w sposób, który nie będzie zakłócał pracy Urzędu i w każdym dniu po zakończeniu robót uporządkuje teren.

§ 7.1  Wykonawca wykona zakres robót bez udziału Podwykonawców.

2. Umowy z Podwykonawcami powinny być zawierane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i przekazywane niezwłocznie Zamawiającemu do akceptacji – zgodnie z art. 6471 KC. Wykonawca może wprowadzić Podwykonawcę na teren robót po spełnieniu warunku uzyskania akceptacji  Zamawiającego. Do zawarcia umowy z Podwykonawcą, który nie był wymieniony w ofercie wymagana jest zgoda Zamawiającego.

3. Wykonanie robót przez Podwykonawcę nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie robót wykonywanych przez Podwykonawcę.

4. W przypadku rozliczenia robót, które zostały w całości lub w części wykonane z udziałem Podwykonawcy, Wykonawca przy złożeniu faktury zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

- pisemne oświadczenie Wykonawcy, że Podwykonawca otrzymał należne wynagrodzenie za wykonane roboty,

- pisemne oświadczenie Podwykonawcy, że otrzymał należne wynagrodzenie za wykonane roboty,

W przypadku niedostarczenia wymienionych dokumentów Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności należności Wykonawcy do czasu otrzymania tych dokumentów.

§ 8   Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie terenu robót, protokółem w dniu podpisania umowy.

- Po protokólarnym przejęciu od Inwestora terenu robót, Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren robót oraz za istniejące urządzenia.

§ 9 Strony ustalają następujące procedury odbioru robót:

- Odbiór końcowy robót.

Po zakończeniu robót ,Wykonawca zawiadomi pisemnie Inwestora o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- Oświadczenie kierownika budowy o zgodności z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- Aprobaty, atesty oraz deklaracje zgodności zastosowanych materiałów,

- Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

- Zakończenie czynności odbioru powinno zakończyć się w ciągu 4 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- Odbiory przeprowadzane będą z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy.

- Protokół odbioru końcowego i przekazanie do użytkowania inwestycji sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

- Zamawiający może odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia niewykonania całego zakresu prac objętego przedmiotem umowy, braku kompletności operatu kolaudacyjnego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to inwestorowi przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- Jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Zamawiający wyznaczy także ostateczny, gwarancyjny odbiór robót na 30 dni przed upływem terminu gwarancji i wyznaczy termin na protokólarne usunięcie wad i usterek.

§ 10  Gwarancja.

- Okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace ustala się na okres: 36 m-cy.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od odbioru prac przez Zamawiającego.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania usterek i wad ujawnionych po odbiorze ostatecznym.

- Wykonawca przystąpi do usuwania usterek i wad nie później niż 24 godz. od momentu zgłoszenia.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

- W przypadku nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie je na koszt  Wykonawcy przy pomocy innych podmiotów.

- W przypadku opóźnienia w usuwaniu zgłoszonych wad i usterek lub nienależytym wykonaniu napraw gwarancyjnych Zamawiający, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu ma prawo do przeprowadzenia prac polegających na usunięciu ujawnionych wad i usterek, przy pomocy innych podmiotów, na koszt i ryzyko Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji i rękojmi.

- Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone po upływie rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikająca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona na okres udzielonej gwarancji.

- Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność:

- za fachowe, technicznie i technologicznie nienaganne,

- zgodnie z najnowszym stanem techniki,

- odpowiadające przyjętym zasadom sztuki budowlanej,

- przepisom prawa,

- zgodności z normami wykonanie robót z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Gwarancją objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzglądu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy.

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, wydatki i koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez  Wykonawcę lub jego Podwykonawcę.

- Do upływu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o zmianie swej siedziby.

- Zamawiający wyznaczy także ostateczny, gwarancyjny odbiór robót na 30 dni przed upływem terminu gwarancji i wyznaczy termin na protokólarne usunięcie wad i usterek.

§ 11 Strony ustalają następujące kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- opóźnienia w realizacji umowy w wysokości 500,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia,

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 500,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 5.000,00 złotych brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5.000,00 złotych brutto

§ 12.1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym jeżeli:

- Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z zawartą umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wszedł na teren robót i nie rozpoczął realizacji umowy lub nie realizuje jej przez okres 14 dni, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę do odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany:

- zabezpieczyć przerwane roboty do momentu przekazania terenu robót Zamawiającemu,

- sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, przy udziale Zamawiającego,

- zgłosić Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych i zabezpieczających,

- usunąć z terenu robót urządzenia zaplecza i sprzęt budowlany w terminie 10 dni od dnia odstąpienia od umowy,

- w przypadku nieusunięcia urządzeń, sprzętu i pozostałych materiałów naliczane będą kary za składowanie w wysokości 500,00 złotych brutto za każdy dzień zwłoki,

- zapłaty kar umownych.

- W przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane wg stanu na dzień odstąpienia bez zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu umowy.

§ 13  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14  Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 15  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16  Umowę niniejszą sporządzono w trzech równobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy

Z a m a w i a j ą c y 					                              W y k o n a w c a