IN 272..2017

Umowa - projekt

zawarta w dniu .2017 roku pomiędzy Gminą Stęszew zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Włodzimierza Pinczaka – Burmistrza Gminy Stęszew

a

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą

zwany w dalszej treści umowy Wykonawcą

§ 1    Umowa niniejsza została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania

w dniu .2017 roku

§ 2.1. Przedmiotem umowy jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nadzoru inwestorski nad n/w inwestycjami w Gminie Stęszew:

- Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Stęszew – plac zabaw wraz z nasadzeniami. Szacunkowa wartość zamówienia 	43.000,00 PLN

- Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Stęszew – ścianka wspinaczkowa. Szacunkowa wartość zamówienia			54.470,00 PLN

2.2. Zakres prac obejmuje:

1) Nadzór inwestorski polegający na kompleksowej obsłudze inwestycji tj. koordynowania,

nadzorowania i informowania na bieżąco Zamawiającego o przebiegu realizacji inwestycji.

2) Uczestnictwo w przekazywaniu placu budowy.

3) Kontrola realizacji prowadzonych robót zgodnie z dokumentacją.

4) Nadzór i kontrola prowadzonej dokumentacji budowy.

5) Uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych.

6) Sporządzanie protokołów odbioru.

7) Co najmniej 3 razy w tygodniu potwierdzony w siedzibie Zamawiającego pobyt na terenie

budowy.

8) Przybycie do Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew na każde żądanie Zamawiającego.

9) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

§ 3    Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej

umowy oraz w złożonej ofercie stanowiących integralne części niniejszej umowy.

§ 4.1.Termin nadzoru ustala się od dnia roku .2017 roku.

2.Termin zakończenia nadzoru ustala się na dzień:

- Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Stęszew – plac zabaw wraz z nasadzeniami - 04.08.2017 roku.

- Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Stęszew – ścianka wspinaczkowa – 25.08.2017 roku.

3.W przypadku przesunięcia terminu zakończenia robót Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia

nadzoru, aż do ich zakończenia.

§ 5.1.Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się na podstawie oferty Wykonawcy w wysokości: złotych brutto

słownie

będącej integralną częścią umowy.

- Termin zapłaty wynosi 14 dni od dnia otrzymania faktury, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę

- Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru częściowego oraz końcowego   podpisany przez obie strony.

- Fakturę należy wystawić na:

Gmina Stęszew

62-06-0 Stęszew ul. Poznańska 11

NIP 777 31 41 373

- Wykonawca prowadzący firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej zobowiązany jest do faktury załączyć oświadczenie o liczbie godzin wykonania zlecenia.

§ 6.1.Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane prawem, uprawnienia do

pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad robotami wymienionymi w § 2 umowy.

2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami budowlanymi.

3.Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może powierzyć wykonywania umowy innym osobom.

§ 7.1.W przypadku nienależytego wykonywania nadzoru przez Wykonawcę Zamawiający może odstąpić

od umowy, a ponadto żądać od Wykonawcy odszkodowania w wysokości 3.000,00 złotych brutto.

2.W przypadku opóźnienia w wykonywaniu poszczególnych czynności nadzoru  Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia.

3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania  przewyższającego kary

umowne z tytułu nienależytego wykonania  przedmiotu umowy.

§ 8 Dopuszcza się następujące zmiany w umowie:

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku:

1) Konieczności przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli wystąpiła:

• konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych,

• przyczyna zależna od Zamawiającego bądź innych osób za których działania nie odpowiada Wykonawca,

• siła wyższa,

• zmiana warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót,

• zmiana spowodowana warunkami geologicznymi, terenowymi archeologicznymi, wodnymi bądź odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej

W powyższych przypadkach termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniej

zmianie – jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem

profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć takiej zmiany.

2) Ograniczenia zakresu zamówienia, które jest korzystne dla Zamawiającego lub

wynika z obiektywnie uzasadnionych przesłanek,

3) Obniżenie wynagrodzenia z uwagi na zmianę lub ograniczenie faktycznego

zakresu realizacji Umowy

- Dopuszczalne są zmiany Umowy w zakresie osób i adresów w niej wskazanych.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dopuszcza się nieistotne zmiany umowy.

§ 9   Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10   Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy dla

Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 11 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12 Umowę niniejszą sporządzono w trzech równobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału,

dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Z a m a w i a j ą c y 				            		W y k o n a w c a