Umowa - projekt

zawarta w dniu …...2019 roku pomiędzy Gminą Stęszew – Przedszkolem w Stęszewie reprezentowanym przez Dyrektor Bernadetę Smelka na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,

a

……………………………………………………..

Reprezentowanym przez ……………………………….

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§ 1.1. Przedmiotem umowy jest remont pomieszczeń kuchennych w budynku Przedszkola w Stęszewie.

#### 1.2. Zakres prac obejmuje:

1) Roboty budowlane

2) Instalacje elektryczne

3) Instalacje sanitarne

a) Instalacje c.o.

b) Instalacje wod-kan

c) instalacje kanalizacji sanit.

d) roboty demontażowe

e) pozostałe prace

§ 2  Technologia wykonania prac:

- Prace związane z wykonaniem inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami BHP oraz wiedzą techniczną.

- Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz być zgodne z Polskimi Normami.

- Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z placem budowy/robót i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.

- Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy/robót w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

§ 3   Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach

niniejszej umowy oraz w:

1) Zaproszeniu do złożenia oferty

2) złożonej ofercie

3) kosztorysie ofertowym

stanowiących integralne części niniejszej umowy.

§ 4 Termin realizacji zamówienia:  od 29.07.2019 roku do 23.08.2019 roku

§ 5.1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie oferty

Wykonawcy w wysokości: ……………….. złotych netto , ……………… złotych brutto

słownie: ………………………………………………………………………………… brutto

będącej integralną częścią umowy.

5.2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru częściowego oraz protokół

odbioru końcowego.

5.3.Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury

przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.

5.4.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić otrzymaną fakturę w ciągu 14 dni od daty jej

otrzymania.

5.5.Fakturę należy wystawić na:

Nabywca:

Gmina Stęszew

62-060 Stęszew ul. Poznańska 11

NIP 777 31 41 373

Odbiorca:

Przedszkole w Stęszewie

Ul. Korczaka 2, 62-060 Stęszew

§ 6.1.Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru budowlanego w osobie: ………………...

6.2. Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót

dodatkowych i uzupełniających w imieniu Zamawiającego, bez jego zgody i pisemnego

potwierdzenia.

§ 7  Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Wykonawca zobowiązuje się w czasie robót zapewnić na terenie budowy należyty ład,

porządek, przestrzegać przepisy bhp i ppoż, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i

sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymania ich w należytym stanie.

2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami budowlanymi, dokumentacją

przetargową oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym z materiałów dostarczonych przez

Wykonawcę.

3) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą

zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi od odpowiedzialności cywilnej.

4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych

wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z

prowadzonymi robotami w okresie od przekazania placu robót, aż do odbioru końcowego.

5) Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie norm określonych w odpowiednich przepisach,

dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

6) Realizacja i przekazanie do odbioru przedmiotu umowy w zakresie i terminie określonym w

umowie.

7) Oznakowanie terenu robót.

8) Odpowiednie zabezpieczenie terenu robót.

9) Uporządkowanie terenu robót, doprowadzenie do stanu pierwotnego po zakończeniu

robót i przekazanie go inwestorowi najpóźniej w dniu odbioru końcowego.

10) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie roboty,

które wykonuje przy udziale podwykonawców.

11) Wykonawca zobowiązany jest pisemnego informowania inspektora nadzoru o robotach

ulegających zakryciu lub zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach

inspektora nadzoru wówczas zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty, a następnie

przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

12) Wykonawca zobowiązuje się do informowania:

a) Pisemnie Zamawiającego – za pośrednictwem inspektora nadzoru budowlanego - o

konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół

konieczności określający zakres oraz szacunkową ich wartość,

b) zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót,

opóźnienia planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy z Inwestorem przy

opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegającym zagrożeniom.

13) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń infrastruktury oraz innych w toku

realizacji umowy, naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt i

własnymi siłami.

14) Zapewnienie łączności dla potrzeb remontu we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 8 Wykonawca wykona zakres robót bez udziału Podwykonawców.

§ 9  Odbiór końcowy

9.1. Po zakończeniu robót i po potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru

Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości odbioru.

9.2.Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących

przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

9.3.Zakończenie czynności odbioru powinno zakończyć się w ciągu 4 dni roboczych licząc od

daty rozpoczęcia odbioru.

9.4.Odbiór przeprowadzony zostanie z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy i inspektora

nadzoru.

9.5.Protokół odbioru końcowego i przekazanie do użytkowania inwestycji sporządzi

Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora. Protokół, po podpisaniu przez obie

strony i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, zostanie doręczony Wykonawcy

9.6.Zamawiający może odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego w przypadku

stwierdzenia niewykonania całego zakresu prac objętego przedmiotem umowy.

9.7.Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu

przysługują następujące uprawnienia:

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może nakazać usunięcia wad i wyznaczyć nową datę

odbioru,

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) Jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 10  Gwarancja.

10.1 .Okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace ustala się na okres ……miesięcy.

10.2.Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od odbioru prac przez Zamawiającego.

10.3.W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania usterek

i wad ujawnionych po odbiorze ostatecznym.

10.4.Wykonawca przystąpi do usuwania usterek i wad nie później niż 24 godz. od momentu

zgłoszenia.

10.5.Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym

koszty.

10.6. W przypadku nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie je

na koszt  Wykonawcy przy pomocy innych podmiotów.

10.7.W przypadku opóźnienia w usuwaniu zgłoszonych wad i usterek lub nienależytym

wykonaniu napraw gwarancyjnych Zamawiający, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu

dodatkowego terminu ma prawo do przeprowadzenia prac polegających na usunięciu

ujawnionych wad i usterek, przy pomocy innych podmiotów, na koszt i ryzyko Wykonawcy z

zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji i rękojmi.

10.8.Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone po upływie rękojmi, jeżeli Zamawiający

zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

10.9.Strony postanawiają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy

wynikająca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona na okres udzielonej gwarancji.

10.10.Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za:

1) fachowe, technicznie i technologicznie nienaganne wykonanie,

2) zgodność z najnowszym stanem techniki,

3) wykonanie odpowiadające przyjętym zasadom sztuki budowlanej,

4) zgodność z przepisami prawa,

5) zgodności z normami

wykonanie robót z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

10.11.Gwarancją objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzglądu na to,

czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy

wykonywaniu umowy. Gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy.

10.12.W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i

będzie  odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach określonych w Kodeksie

cywilnym za wszelkie szkody, wydatki i koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w

przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania

przedmiotu umowy przez  Wykonawcę.

10.13.Do upływu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego

o zmianie swej siedziby.

10.14.Zamawiający wyznaczy także ostateczny, gwarancyjny odbiór robót na 30 dni przed

upływem terminu gwarancji i wyznaczy termin na protokólarne usunięcie wad i usterek.

§ 11 Strony ustalają następujące kary umowne:

11.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- przekroczenia daty terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 300,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia,

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 200,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego usunięcia wad,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 30.000,00 złotych brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

11.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości

30.000,00 złotych brutto

§ 12.1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy poza przypadkami określonymi

w Kodeksie cywilnym jeżeli:

1) Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z zawartą umową lub też nienależycie wykonuje

swoje zobowiązania umowne,

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wszedł na teren robót i nie rozpoczął

realizacji umowy lub nie realizuje jej przez okres 14 dni, w terminie 30 dni od daty powzięcia

wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę do odstąpienia.

12.2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

12.3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany:

1) zabezpieczyć przerwane roboty do momentu przekazania terenu robót Zamawiającemu,

2) sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień

odstąpienia, przy udziale Zamawiającego,

3) zgłosić Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych i zabezpieczających,

4) usunąć z terenu robót urządzenia zaplecza i sprzęt budowlany w terminie 10 dni od dnia

odstąpienia od umowy,

5) w przypadku nieusunięcia urządzeń, sprzętu i pozostałych materiałów naliczane będą kary

za składowanie w wysokości 500,00 złotych brutto za każdy dzień zwłoki,

6) zapłaty kar umownych.

12.4.W przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialności, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i

do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane wg stanu na dzień odstąpienia bez zwrotu za

nakłady poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu umowy.

§ 13  Wszelkie zmiany wynikające z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

§ 14  Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy dla

Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 15 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 16 Umowę niniejszą sporządzono w trzech równobrzmiących egzemplarzach na prawach

oryginału, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Z a m a w i a j ą c y 					           W y k o n a w ca