IN 272….2017

Umowa - projekt

zawarta w dniu ….2017 roku pomiędzy Gminą Stęszew zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Włodzimierza Pinczaka – Burmistrza Gminy Stęszew

a

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§ 1    Umowa niniejsza została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania w dniu 17.10.2017

§ 2.1  Przedmiotem umowy jest remont mieszkania przy ulicy Poznańskiej 8/2 w Stęszewie z materiału Wykonawcy

2. Zakres prac:

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilości składowe | Ilość robót |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 1.1 | KNNR 3 0801-0700 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych | m2 |  | 34,600 |  |
|  |  | 7,60+14,10+12,90 | m2 | 34,600 |  |  |
| 1.2 | KNNR-W 3 0601-0100 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo- wapiennej,bez względu na ilość,na ścianach,filarach i pilastrach | m2 |  | 102,600 |  |
|  |  | 102,6 | m2 | 102,600 |  |  |
| 1.3 | KSNR 3 0702-0600 | Wykucie z muru drzwi zewnętrznych | m2 |  | 2,310 |  |
|  |  | 1,1*2,1*1 | m2 | 2,310 |  |  |
| 1.4 | KSNR 3 0702-0500 | Wykucie z muru drzwi płytowych wewn. | m2 |  | 2,520 |  |
|  |  | 1*2,1*1,2 | m2 | 2,520 |  |  |
| 1.5 | KNNR 8 0306-0100 | Demontaż rurociągu stalowego i PE o połączeniach gwintowanych o średnicy 15-20 mm | m |  | 23,000 |  |
|  |  | 23 | m | 23,000 |  |  |
| 1.6 | KNNR 8 0122-0100 | Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o średnicy 15-20 mm | szt. |  | 1,000 |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |  |
| 1.7 | KNNR 8 0425-0100 | Demontaż zbiornika odpowietrzającego o pojemności do 10,0 dm3 | szt. |  | 1,000 |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |  |
| 1.8 | KNNR 8 0128-0500 | Demontaż kompletnego urządzenia - TRZON KUCHENNY | kpl. |  | 1,000 |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |  |
| 1.9 | KNNR 8 0222-0800 | Demontaż rurociągu z PCW o średnicy 75-110 mm na ścianach budynku | m |  | 6,000 |  |
|  |  | 6 | m | 6,000 |  |  |
| 1.10 | KNNR 8 0122-0500 | Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej | szt. |  | 2,000 |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |  |
| 1.11 | KNNR 8 0225-0300 | Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki porcelanowej | kpl. |  | 2,000 |  |
|  |  | 2 | kpl. | 2,000 |  |  |
| 1.12 | KNNR-W 3 0301-0100 | Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 |  | 0,963 |  |
|  |  | 0,35*1,1*2,5 | m3 | 0,963 |  |  |
| 1.13 | KNNR-W 3 0513-0500 | Rozebranie ścianek działowych z desek | m2 |  | 13,140 |  |
|  |  | 4,38*3 | m2 | 13,140 |  |  |
| 1.14 | KNNR-W 9 0501-0600 | Demontaż zawieszanych, przykręcanych opraw świetlówkowych z kloszem | szt. |  | 2,000 |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |  |
| 1.15 | KNR 4-04 1101-0300 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 1 km | m3 |  | 5,638 |  |
|  |  | 34,6*0,01+102,6*0,03+13,14*0.08+0,963+0,2 | m3 | 5,638 |  |  |
| 1.16 | KNR 4-04 1101-0600 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transp.ponad 1km samochodem dostaw. - do 11 km | m3 |  | 5,694 |  |
|  |  | 5,694 | m3 | 5,694 |  |  |
| 1.17 | 001 | Opłata za odpady - koszty utylizacji | m3 |  | 5,694 |  |
|  |  | 5,694 | m3 | 5,694 |  |  |
| 2 |  | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |
| 2.1 |  | WEWNĘTRZNE |  |  |  |  |
| 2.1.1 | KNR-I 0-19 1024-0700 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych,pełne, podwójny zamek kl. C, profil Schuco lub równoważne, szerokość w świetle 1,0 m | m2 |  | 2,520 |  |
|  |  | 1,2*2,1 | m2 | 2,520 |  |  |
| 2.1.2 | KNR-W 2-02 0147-0100 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych YTONG | m |  | 1,500 |  |
|  |  | 1,5 | m | 1,500 |  |  |
| 2.1.3 | KNR 2-02 1017-0200 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ zamykane na zamek patentowy kl. C, prod. Porta lub równoważne, szerokość w świetle 1,0 m wraz z ościeżnicą | m2 |  | 2,520 |  |
|  |  | 1,2*2,1 | m2 | 2,520 |  |  |
| 2.1.4 | NNRNKB 2-02U 1134-0201 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) | m2 |  | 102,600 |  |
|  |  | 102,6 | m2 | 102,600 |  |  |
| 2.1.5 | KNNR-W 2 1703-0200 | Okładziny pojedyńcze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie na paskach | m2 |  | 102,600 |  |
|  |  | 102,6 | m2 | 102,600 |  |  |
| 2.1.6 | KNR-I 0-14 2010-0501 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedyńczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75-101, wypełnienie wełna mineralna | m2 |  | 19,750 |  |
|  |  | 25,05-2*1-1,5*2,2 | m2 | 19,750 |  |  |
| 2.1.7 | KNKRB 2 0803-0800 | Gładź gipsową dwuwarstwowa na ścianach z płyt gipsowych | m2 |  | 122,350 |  |
|  |  | 102,6+19,75 | m2 | 122,350 |  |  |
| 2.1.8 | NNRNKB 2-02U 2701-0100 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (Orgbud W-wa) | m2 |  | 34,200 |  |
|  |  | 7,6+14,1+3,4+9,1 | m2 | 34,200 |  |  |
| 2.1.9 | KNKRB 2 1401-0700 | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania - dwukrotnie | m2 |  | 122,350 |  |
|  |  | 102,6+19,75 | m2 | 122,350 |  |  |
| 2.1.10 | KNNR 2 1205-0300 | Podłoga o grubości 25 mm z płyty OSB | m2 |  | 34,200 |  |
|  |  | 34,2 | m2 | 34,200 |  |  |
| 2.1.11 | KNNR 2 1205-0300 | Podłoga o grubości 25 mm z płyty OSB | m2 |  | 34,200 |  |
|  |  | 34,2 | m2 | 34,200 |  |  |
| 2.1.12 | NNRNKB 2-02U 1136-0100 | Posadzki z paneli podłogowych układane na klej winylowy (Orgbud W-wa) - klasa AC5 | m2 |  | 30,800 |  |
|  |  | 34,2-3,4 | m2 | 30,800 |  |  |
| 2.1.13 | NNRNKB 2-02U 1119-1100 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 40x40 cm luzem,na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 (Orgbud W-wa) | m2 |  | 3,400 |  |
|  |  | 3,4 | m2 | 3,400 |  |  |
| 2.1.14 | NNRNKB 2-02U 0840-1100 | Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami terakotowymi o wymiarach 40x45 cm luzem,na zaprawie klejowej "ATLAS" (Orgbud W-wa) | m2 |  | 9,400 |  |
|  |  | 3,8*3-2 | m2 | 9,400 |  |  |
| 2.1.15 | KNNR 3 0302-0100 | Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej | m3 |  | 0,990 |  |
|  |  | 2,2*0,3*1,5 | m3 | 0,990 |  |  |
| 3 |  | INSTALACJE C.O. |  |  |  |  |
| 3.1 | KNR 4-02 0521-0200 | Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego typu GP-2 i GP-4 | kpl. |  | 1,000 |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |  |
| 3.2 | KNR-I 0-35 0209-0300 | Montaż grzejników stalowych typu C33, V33 trzypłytowych o wysokości 300-900mm z zestawem wsporników montażowych o dł. 1000-1400 mm | szt. |  | 4,000 |  |
|  |  | 4 | szt. | 4,000 |  |  |
| 3.3 | KNR-I 0-31 0208-0100 | Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o podwójnej regulacji, prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi, średnica nominalna armatury 15 mm | kpl. |  | 4,000 |  |
|  |  | 4 | kpl. | 4,000 |  |  |
| 3.4 | KNR-I 0-35 0215-0400 | Montaż głowic termostatycznych - zakres nastaw 6-28 st.C | szt. |  | 4,000 |  |
|  |  | 4 | szt. | 4,000 |  |  |
| 3.5 | KNR-W 7-28 0209-1200 | Wykucie bruzd w podłożu betonowym. Dodatek za dalsze 100 cm2 przekroju bruzd | m |  | 32,000 |  |
|  |  | 32 | m | 32,000 |  |  |
| 3.6 | KNR-I 19-01 0328-0700 | Zamurowanie na pełno, bruzd poziomych o głębokości i szerokości do 1/2 x 1 1/2 cegły w murach z cegły gotyckiej | m |  | 32,000 |  |
|  |  | 32 | m | 32,000 |  |  |
| 3.7 | KNR-I 0-13 0128-0100 | Rurociągi z rur Pex firmy Tece łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy 15 mm | m |  | 32,000 |  |
|  |  | 32 | m | 32,000 |  |  |
| 3.8 | KNR-I 0-34 0102-0100 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex ZZ, grubość izolacji 6 mm. Średnica zewnętrzna rurociągów 12-22 mm | m |  | 32,000 |  |
|  |  | 32 | m | 32,000 |  |  |
| 3.9 | KNR 2-15 0107-0100 | Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp.o średnicy nominalnej 15 mm | szt. |  | 8,000 |  |
|  |  | 8 | szt. | 8,000 |  |  |
| 3.10 | KNR 7-07 0102-0100 | Montaż pomp wirowych odśrodkowych (jedno- i wielostopniowych) do zasilania kotłów oraz obiegowych do wody gorącej o masie 0,05 t wraz z zaworem odpowietrzajacym i niezbędną armaturą | kpl. |  | 1,000 |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |  |
| 3.11 | KNNR 4 0434-0300 | Zbiorniki odpowietrzające o pojemności do 16 dm3 | szt. |  | 1,000 |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |  |
| 3.12 | KNR-I 0-31 0105-0300 | Wykonanie podejścia i montaż podgrzewaczy wody użytkowej zasobnikowych, wiszących o pojemności 75 dm3 | kpl. |  | 1,000 |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |  |
| 3.13 | KNR-W 2-15 0426-0400 | Próba szczelności grzejników członowych do 20 elementów w zespole | kpl. |  | 4,000 |  |
|  |  | 4 | kpl. | 4,000 |  |  |
| 3.14 | KSNR 8 0528-0200 | Uruchomienie kotłowni c.o. z dwuosobową obsługą | kpl. |  | 1,000 |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |  |
| 3.15 | Analiza własna | Zrzut wody z instalacji c.o. i ponowne napełnienie | kpl. |  | 1,000 |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |  |
| 4 |  | INSTALACJE WOD.-KAN. |  |  |  |  |
| 4.1 | KNR-W 7-28 0209-1200 | Wykucie bruzd w podłożu betonowym. Dodatek za dalsze 100 cm2 przekroju bruzd | m |  | 23,000 |  |
|  |  | 23 | m | 23,000 |  |  |
| 4.2 | KNR-I 19-01 0328-0700 | Zamurowanie na pełno, bruzd poziomych o głębokości i szerokości do 1/2 x 1 1/2 cegły w murach z cegły gotyckiej | m |  | 23,000 |  |
|  |  | 23 | m | 23,000 |  |  |
| 4.3 | KNR-I 0-13 0128-0100 | Rurociągi z rur Pex firmy Tece łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy 15 mm | m |  | 23,200 |  |
|  |  | 7,4*2+2*1,9+2*2,3 | m | 23,200 |  |  |
| 4.4 | KNR-I 0-34 0102-0100 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex ZZ, grubość izolacji 6 mm. Średnica zewnętrzna rurociągów 12-22 mm | m |  | 23,200 |  |
|  |  | 23,2 | m | 23,200 |  |  |
| 4.5 | KNR-SEK 02-03 0402-0100 | Ułożenie odpływu liniowego w kabinach prysznicowych z odprowadzeniem wody | m |  | 1,000 |  |
|  |  | 1 | m | 1,000 |  |  |
| 4.6 | KNR 2-15 0107-0100 | Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp.o średnicy nominalnej 15 mm | szt. |  | 7,000 |  |
|  |  | 7 | szt. | 7,000 |  |  |
| 4.7 | KNR 2-15 0112-0100 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 15 mm | szt. |  | 7,000 |  |
|  |  | 7 | szt. | 7,000 |  |  |
| 4.8 | KNR 2-15 0115-0200 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm | szt. |  | 2,000 |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |  |
| 4.9 | KNNR 4 0137-0900 | Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o średnicy nominalnej 15 mm | szt. |  | 1,000 |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |  |
| 4.10 | KNR 2-15 0120-0200 | Szafka zaworowa wnękowa | szt. |  | 1,000 |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |  |
| 4.11 | KNR 2-15 0110-0400 | Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych,rurociągi o średnicy do 65 mm | m |  | 23,200 |  |
|  |  | 23,2 | m | 23,200 |  |  |
| 4.12 | KNR-W 2-15G 0101-0100 | Montaż na ścianie elementów Geberit Kombifix do miski ustępowej | kpl. |  | 1,000 |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |  |
| 4.13 | KNR-W 2-15G 0104-0100 | Zamontowanie ustępu na elemencie montażowym | kpl. |  | 1,000 |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |  |
| 4.14 | KNR-W 2-15G 0105-0200 | Zamontowanie przycisku do spłuczek podtynkowych publiczny | szt. |  | 1,000 |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |  |
| 4.15 | KNR-W 2-15G 0202-0100 | Montaż armatury spłukującej miski ustępowe, pneumatycznej ręcznej ściennej | kpl. |  | 1,000 |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |  |
| 4.16 | KNR-W 2-15 0208-0300 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  | 8,000 |  |
|  |  | 8 | m | 8,000 |  |  |
| 4.17 | KNR-W 2-15 0208-0100 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  | 11,000 |  |
|  |  | 11 | m | 11,000 |  |  |
| 4.18 | KNR-W 2-15 0211-0100 | Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych | podejśc. |  | 3,000 |  |
|  |  | 3 | podejśc. | 3,000 |  |  |
| 4.19 | KNR-W 2-15 0211-0300 | Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych | podejśc. |  | 1,000 |  |
|  |  | 1 | podejśc. | 1,000 |  |  |
| 4.20 | KNR-W 2-15 0230-0201 | Umywalki pojedyńcze porcelanowe z syfonem gruszkowym,z tworzywa sztucznego | kpl. |  | 1,000 |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |  |
| 4.21 | KNNR 3 0303-0200 | Ręczne przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej | m3 |  | 0,460 |  |
|  |  | 0,46 | m3 | 0,460 |  |  |
| 4.22 | KNNR 3 0302-0200 | Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej | m3 |  | 0,460 |  |
|  |  | 0,46 | m3 | 0,460 |  |  |
| 5 |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |
| 5.1 | TZKNBK cz. XVII 1756-0100 | Wykucie otworów (ślepych) lub wnęk w cegle o objętości do 0,25 dm3 | szt. |  | 0,250 |  |
|  |  | 0,25 | szt. | 0,250 |  |  |
| 5.2 | KNR 5-18 1712-0400 | Przebicie przez ścianę o grubości 2 cegieł | szt. |  | 9,000 |  |
|  |  | 9 | szt. | 9,000 |  |  |
| 5.3 | KNR 5-18 0501-0200 | Tablice bezpiecznikowe T 12x25 z bezpiecznikami instalacyjnymi, instalacją różnicową i przeciwporażeniową | szt. |  | 1,000 |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |  |
| 5.4 | N.Z. 5-08U 0013-0100 | Montaż puszek uniwersalnych mocowanych na podłożu z betonu, z podłączeniem przewodów (z.nr 6/94) | szt. |  | 22,000 |  |
|  |  | 22 | szt. | 22,000 |  |  |
| 5.5 | TZKNBK cz. XVII 0208-0500 | Przewody kabelkowe typu YDY, YADY 4x2,5 mm2 instalowane na cegle | m |  | 280,000 |  |
|  |  | 280 | m | 280,000 |  |  |
| 5.6 | N.Z. 5-08U 0013-0300 | Montaż łączników świecznikowych mocowanych na podłożu z betonu, z podłączeniem przewodów (z.nr 6/94) | szt. |  | 4,000 |  |
|  |  | 4 | szt. | 4,000 |  |  |
| 5.7 | KNR-W 5-08 0308-0500 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego, mocowanych przez przykręcenie, świecznikowych | szt. |  | 2,000 |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |  |
| 5.8 | N.Z. 5-08U 0013-0500 | Montaż gniazd wtyczkowych mocowanych na podłożu z betonu, z podłączeniem przewodów (z.nr 6/94) | szt. |  | 14,000 |  |
|  |  | 14 | szt. | 14,000 |  |  |
| 5.9 | KNR 5-18 1502-0301 | Oprawy porcelanowe hermetyczne proste do przykręcania na cegle z kloszem zakręcanym | szt. |  | 1,000 |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |  |
| 5.10 | N.Z. 5-08U 0016-0700 | Montaż opraw świetlówkowych o źródle światła do 4x36 W do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej. Podłączenie końcowe oprawy (z.nr 11/94) | szt. |  | 6,000 |  |
|  |  | 6 | szt. | 6,000 |  |  |
| 5.11 | KNR-W 5-08 0901-0300 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. Pierwszy pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-fazowego | pomiar |  | 1,000 |  |
|  |  | 1 | pomiar | 1,000 |  |  |
| 5.12 | KNR-W 5-08 0901-0400 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. Za każdy następny pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-fazowego | pomiar |  | 1,000 |  |
|  |  | 1 | pomiar | 1,000 |  |  |
| 5.13 | KNR 4-03 1202-0200 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3 | pomiar |  | 1,000 |  |
|  |  | 1 | pomiar | 1,000 |  |  |

§ 3  Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

- dokumentacji postępowania,

- SIWZ

- złożonej ofercie

- kosztorysie ofertowym

stanowiących integralne części niniejszej umowy.

§ 4.1 Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień ...2017 r.

2.Termin zakończenia całego zakresu robót objętego umową ustala się do dnia 08.12.2017 r.

§ 5.1.Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie oferty Wykonawcy wybranej w drodze postępowania w wysokości: … złotych brutto

słownie:

będącej integralną częścią umowy.

2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru częściowego i końcowego

3. Fakturę należy wystawić:

Gmina Stęszew

62-060 Stęszew ul. Poznańska 11

NIP 777 31 41 373

4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.

5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić otrzymaną fakturę w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

6. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 6.1 Do obowiązków Wykonawcy należy:

- urządzenia terenu robót,

- oznakowania terenu robót,

- ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi od odpowiedzialności cywilnej,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń infrastruktury oraz innych w toku realizacji umowy, naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt i własnymi siłami,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót,

- zapewnić na terenie robót należyty ład, porządek, przestrzegać przepisy bhp i ppoż, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymania ich w należytym stanie,

- zapewnienia łączności dla potrzeb remontu we własnym zakresie i na własny koszt,

- uporządkowania terenu robót, doprowadzenie do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i przekazanie go inwestorowi najpóźniej w dniu odbioru końcowego.

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

a)  pisemnego informowania Inwestora o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres oraz szacunkową ich wartość,

b)  pisemnego informowania Inwestora o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienia planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy z Inwestorem przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegającym zagrożeniom.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie roboty, które wykonuje przy udziale podwykonawców.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych w okresie od przekazania placu robót, aż do odbioru końcowego.

- Wykonawca zapoznał się z dokumentacją postępowania i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń oraz oświadcza, że wszystkie prace zostały wycenione.

§ 7.1  Wykonawca wykona zakres robót bez udziału Podwykonawców.

§ 8   Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie terenu robót, protokółem w dniu podpisania umowy.

- Po protokólarnym przejęciu od Inwestora terenu robót, Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren robót oraz za istniejące urządzenia.

§ 9 Strony ustalają następujące procedury odbioru robót:

- Odbiór końcowy robót.

- Po zakończeniu robót ,Wykonawca zawiadomi pisemnie Inwestora o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- Oświadczenie kierownika budowy o zgodności z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- Aprobaty, atesty oraz deklaracje zgodności zastosowanych materiałów,

- Protokoły odbiorów częściowych

- Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

- Zakończenie czynności odbioru powinno zakończyć się w ciągu 4 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- Odbiory przeprowadzane będą z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy.

- Protokół odbioru końcowego i przekazanie do użytkowania inwestycji sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

- Zamawiający może odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia niewykonania całego zakresu prac objętego przedmiotem umowy, braku kompletności operatu kolaudacyjnego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to inwestorowi przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- Jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Zamawiający wyznaczy także ostateczny, gwarancyjny odbiór robót na 30 dni przed upływem terminu gwarancji i wyznaczy termin na protokólarne usunięcie wad i usterek.

§ 10.1.  Wykonawca jest zobowiązany dysponować odpowiednim potencjałem technicznym, w szczególności odpowiednią ilością i wydajnością sprzętu niezbędnego do wykonania robót, zapewniającego wykonanie robót zgodnie z Umową.

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących roboty budowlane.

3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi/roboty budowlane. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników  zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Informację takie jak : imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi/roboty budowlane w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi/roboty budowlane na podstawie umowy o pracę.

§ 11  Gwarancja.

- Okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace ustala się na okres … m-cy.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od odbioru prac przez Zamawiającego.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania usterek i wad ujawnionych po odbiorze ostatecznym.

- Wykonawca przystąpi do usuwania usterek i wad nie później niż 24 godz. od momentu zgłoszenia.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

- W przypadku nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie je na koszt  Wykonawcy przy pomocy innych podmiotów.

- W przypadku opóźnienia w usuwaniu zgłoszonych wad i usterek lub nienależytym wykonaniu napraw gwarancyjnych Zamawiający, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu ma prawo do przeprowadzenia prac polegających na usunięciu ujawnionych wad i usterek, przy pomocy innych podmiotów, na koszt i ryzyko Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji i rękojmi.

- Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone po upływie rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikająca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona na okres udzielonej gwarancji.

- Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność:

- za fachowe, technicznie i technologicznie nienaganne,

- zgodnie z najnowszym stanem techniki,

- odpowiadające przyjętym zasadom sztuki budowlanej,

- przepisom prawa,

- zgodności z normami wykonanie robót z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Gwarancją objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzglądu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy.

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, wydatki i koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez  Wykonawcę lub jego Podwykonawcę.

- Do upływu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o zmianie swej siedziby.

- Zamawiający wyznaczy także ostateczny, gwarancyjny odbiór robót na 30 dni przed upływem terminu gwarancji i wyznaczy termin na protokólarne usunięcie wad i usterek.

§ 12 Strony ustalają następujące kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- opóźnienia w realizacji umowy w wysokości 500,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia,

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 500,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 20.000,00 złotych brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5.000,00 złotych brutto

§ 13.1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym jeżeli:

- Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z zawartą umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wszedł na teren robót i nie rozpoczął realizacji umowy lub nie realizuje jej przez okres 14 dni, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę do odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany:

- zabezpieczyć przerwane roboty do momentu przekazania terenu robót Zamawiającemu,

- sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, przy udziale Zamawiającego,

- zgłosić Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych i zabezpieczających,

- usunąć z terenu robót urządzenia zaplecza i sprzęt budowlany w terminie 10 dni od dnia odstąpienia od umowy,

- w przypadku nieusunięcia urządzeń, sprzętu i pozostałych materiałów naliczane będą kary za składowanie w wysokości 500,00 złotych brutto za każdy dzień zwłoki,

- zapłaty kar umownych.

- W przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane wg stanu na dzień odstąpienia bez zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu umowy.

§ 14.1.	Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy.

- Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach:

- zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej

- zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

- wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;

- łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

- Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach:

- zmiana wykonawcy realizacji zamówienia publicznego w przypadku gdy wykonawca, z którym została zawarta umowa wykaże i wyjaśni, że nie jest w stanie zrealizować zamówienia zgodnie z umową. Umowa może być wtedy zawarta z innym wykonawcą na tych samych warunkach. Nowy wykonawca musi wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowych wykonawca. Nowy wykonawca musi także wykazać brak podstaw do wykluczenia w zakresie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ. Nowy wykonawca odpowiada solidarnie z dotychczasowym wykonawcą za zakres umowy dotychczas zrealizowany;

- zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:

- wystąpienia zdarzeń losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, którym nie można zapobiec) i atmosferycznych, które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji usług;

- w przypadku zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;

- zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;

- gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu tych decyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkującego koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie;

- konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiającego rozwiązaniu projektowym, a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących);

- zmiany w zakresie płatności i wynagrodzenia - zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich uzasadnionych (koniecznych) zmian wprowadzanych do umowy;

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

- zmiana obowiązującej stawki VAT - wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu.

- pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

- zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w ofercie, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- zmiany rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania według dokumentacji projektowej powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, byłaby niemożliwa lub gdy zaistniałaby, z przyczyn wynikających z dokumentacji projektowej, konieczność wstrzymania prowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych; dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zmianę terminu zakończenia robót budowlanych (w związku z koniecznością opracowania i uzgodnienia rozwiązań niezbędnych do właściwej realizacji robót); w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robót budowlanych oraz zmiany dotyczące terminów: zostanie określony termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakończenia robót budowlanych,

- zmiana sposobu spełnienia świadczenia wskutek zmian technologicznych, w szczególności: pojawienie się na rynku sprzętu / urządzeń nowszej generacji, o parametrach korzystniejszych dla Zamawiającego,

§ 15  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16  Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 17  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 18  Umowę niniejszą sporządzono w trzech równobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy

Z a m a w i a j ą c y 					                              W y k o n a w c a